## Slide 1: EVALUACIÓN SUMATIVA – UNIDAD 1
Integrantes:
Cristofer Quiroz

## Slide 2: Roles del equipo
En este caso al ser un trabajo individual yo tomo el rol de scrum master y de equipo de desarrollo.
Product Owner:
Profesor
Scrum Master:
Cristofer Quiroz
Equipo de desarrollo:
Cristofer Quiroz

## Slide 3: Reunión de planificación del spring
Se analizó el documento y de acuerdo a las historias de usuario que en este caso se obtuvieron desde la actividad, se obtuvo el siguiente product backlog:

## Slide 4: Reunión de planificación del spring
Tarea | Prioridad | Dificultad | Tiempo | Responsable | Sprint
Generar las clases Usuarios, Productos y Venta. | Alta | Media | 45min | Equipo de desarrollo | 1
Crear 3 objetos para cada una de las clases. | Alta | Baja | 15min | Equipo de desarrollo | 1
Implementar CRUD para cada clase | Alta | Alta | 1 hora | Equipo de desarrollo | 1
Realizar pruebas | Alta | Media | 15min | Equipo de desarrollo | 1
Subir código a GitHub | Alta | Baja | 5min | Equipo de desarrollo | 1

## Slide 5: Respecto a la daily meeting
Dado que es un trabajo individual no se realizó esta reunión sino mas bien se analizo el documento entregado.

## Slide 6: Trabajo de desarrollo
Luego de analizar el problema se comenzó a desarrollar siguiendo el product backlog, en este caso hubo cambios en el tiempo de entrega por tanto se adapto el proyecto para poder utilizar una base de datos por tanto el producto backlog si bien se mantuvo a grandes rasgos se agrego la tarea de implementar el CRUD en una base de datos, por temas de tiempo no se realizaron demasiadas validaciones ni se pudo agregar demasiado contenido visual al proyecto, lo cual se considera para un futuro spring, por lo demás todas las tareas fueron completadas exitosamente aunque se considera la existencia de bugs los cuales también serán revisados en el siguiente sprint.

## Slide 7: Revisión del spring
Como revisión final fue un desarrollo bastante exigente en donde se utilizaron la mayoría de los conocimientos aprendidos hasta el momento y se logró un producto mínimo viable funcional.

## Slide 8: Retrospectiva del spring
A pesar la existencia de bugs, falta de validaciones y la poca existencia de contenido visual, fue un resultado bastante satisfactorio, en donde, además de poner a prueba los conocimientos vistos en clase, se aprendieron bastantes cosas nuevas como por ejemplo: redirecciones generales, redirecciones de atributos, implementación del método actualizar, utilización del C-for, utilización C-if, entre muchas otras cosas.

## Slide 9: GitHub del proyecto
https://github.com/CristoferQ/ev-b-sumativa-1